## Slide 1
SUMMER SAFETY SERVICE · PROJECT DELIVERABLES
더위쉼표
폭염 취약계층을 위한 외출 안전 도우미 — 전체 산출물 12항목
python4팀
박동훈 · 서지희 · 정세진 · 박준호
2026.08
Notes: 더위쉼표 프로젝트 전체 산출물 발표를 시작합니다.

## Slide 2
CONTENTS
산출물 12항목
01
학습내용
진행 전체 정리 · 학습 포인트
02
개발내용
RFP · 문제해결 방향 결정
03
시퀀스 다이어그램
전체 흐름 · 보호자 모드
04
데이터 구조화
필드 매핑 · 파이프라인
05
ERD
7개 테이블 · 설계 특징
06
적정기술 선택
논리 전개 · MVP 시퀀스
07
아키텍처 정의
계층 분리 · 다중 폴백
08
개발시퀀스 정의
Phase 0 ~ Phase 11
09
API 연동 문서
행안부 · Claude · Supabase
10
개발 진행
스켈레톤 · 에러처리 · 테스트
11
시연 및 리뷰
데모 시나리오 · 자체 리뷰
12
후기
잘된 점 · 어려운 점 · 배운 점
더위쉼표
02 / 38
Notes: 산출물 12항목의 전체 구성입니다.

## Slide 3
01
학습내용
진행에 대한 전체 정리 · 학습 포인트
03 / 38
Notes: 첫 번째 항목, 학습내용입니다.

## Slide 4
01 학습내용 — 1.1
진행에 대한 전체 정리
①
초기 기획
5개 기능 구조로 PRD 작성 (위험도·시간추천·쉼터·AI·보호자)
②
범위 축소
"위치·시간 → 쉼터 추천" 단일 플로우로 재정의
③
4시간 MVP 1차 구현
샘플 CSV(대구 107건) 기반 Streamlit 단일 앱
④
UI 고도화
Folium 지도, 브랜드 컬러, 로고, 반응형 카드
⑤
RFP 재정렬
활동유형 재도입, Haversine 실거리, 반경검색·확장
⑥
인프라 확장
FastAPI 백엔드 + SQLite 저장, 로컬 폴백 유지
⑦
실API 연동
safetydata.go.kr 무더위쉼터 API, 실좌표·실주소 확보
⑧
데이터 정합성 수정
지역 오분류 버그, 시간 파싱 방어 코드
⑨
DB 클라우드 전환
SQLite → Supabase 듀얼 백엔드, 자동 폴백
⑩
보호자 모드 풀구현
RFP 제외 항목이었으나 팀 결정으로 전 기능 완성
⑪
UX 마무리
시작화면 모드선택, 메뉴 접근성, 로고 클릭 이슈 수정
각 단계 전환마다 "지금 데모 가능한가"를 체크포인트로 유지
더위쉼표
04 / 38
Notes: 초기 기획부터 UX 마무리까지 11단계로 진행됐습니다.

## Slide 5
01 학습내용 — 학습 포인트
네 가지를 배웠다
REQUIREMENTS
요구사항은 계속 재조정된다
시간 제약으로 뺐던 기능이 정식 RFP를 받은 뒤 다시 필수로 복원됐다.
EXTERNAL API
받아보기 전엔 스펙을 확신할 수 없다
최초 추정 엔드포인트는 존재하지 않는 서비스였고, 실제로는 다른 플랫폼의 API였다.
REAL DATA
추정 코드는 실데이터로 검증해야 한다
"해운대구"에 "대구"가 포함되는 식의 숨은 버그는 실데이터를 돌려봐야 드러난다.
FALLBACK
폴백 설계가 실제로 값을 발휘했다
백엔드·실API·AI·DB 4곳 모두 "실패해도 안 죽는" 구조 덕분에 항상 시연 가능한 상태를 유지했다.
더위쉼표
05 / 38
Notes: 네 가지 학습 포인트입니다.

## Slide 6
02
개발내용
RFP 요구사항 정리 · 문제해결 방향 결정
06 / 38
Notes: 두 번째 항목, 개발내용과 RFP 정리입니다.

## Slide 7
02 개발내용 — 2.1 RFP
기능 요구사항 (FUR)
✅ 구현·검증완료
⚠️ 부분구현
❌ 미구현(선택)
ID
요구사항
상태
비고
001
사용자 조건 입력
✅
지역 선택으로 대체
002
위치정보 처리(GPS)
❌
지역 드롭다운 대체
003
활동유형 선택
✅
5종
004
검색 반경 설정
✅
0.5~2.0km
005
쉼터 데이터 조회
✅
실API 연동
006
운영시간 매칭
✅
007
이용상태 판정
✅
가능/곧마감/불가
008
거리 계산
✅
Haversine 실좌표
009
쉼터 정렬
✅
가능→거리→냉방
ID
요구사항
상태
비고
010
추천 결과 제공(Top N)
✅
011
쉼터 상세정보
⚠️
코드-명칭 매핑표 미확보
012
추천 근거 제공
✅
거리·상태·안내문구
013
지도 조회
✅
Folium 실좌표
014
리스트/지도 전환
❌
동시 표시로 대체
015
쉼터 조건 필터
❌
선택 요구사항
016
AI 방문 안내
✅
Claude + 템플릿 폴백
017
기상정보 제공
⚠️
예시 배너만
018
방문 기록
⚠️
외출세션으로 대체
더위쉼표
07 / 38
Notes: 기능 요구사항 FUR 18건의 구현 상태입니다.

## Slide 8
02 개발내용 — 2.1 RFP
로직 · 데이터 · 인터페이스 · AI 요구사항
ALR · 추천 로직
001~008 전체 ✅
반경검색 · 운영시간판정 · 마감임박판정 · 거리계산 · 우선순위정렬 · 거리기반정렬 · 반경확장 · 추천근거 설명
DAR · 데이터
001~007 ✅
DAR-008(데이터 갱신)은 1시간 캐시(ttl)로 ⚠️ 부분구현
SIR · 외부 인터페이스
001~005 ✅
SIR-006(기상청 연동) ❌ — 선택 요구사항
AIR · AI 요구사항
001~005 전체 ✅
AI는 판단하지 않고 시스템 계산값만 문장으로 조립 · 고유명사는 문자열 치환으로 할루시네이션 방지 · 장애 시 템플릿 폴백
더위쉼표
08 / 38
Notes: 로직·데이터·인터페이스·AI 요구사항은 대부분 완료입니다.

## Slide 9
02 개발내용 — 2.2 (1/2)
문제해결 방향 결정
결정
문제 상황
결정 내용
활동유형 재도입
4시간 MVP에서 제거했었음
정식 RFP가 필수로 명시 → 복원
거리계산 방식
실좌표 없이 텍스트 필터만 사용
Haversine 도입, 사용자 위치는 지역중심좌표 프록시
반경 확장 폴백
좁은 반경에서 결과 0건 가능
1배 → 2배 → 4배 → 전체 4단계 자동 확장
공공 API 재확인
최초 추정 엔드포인트가 실존하지 않음
재난안전데이터공유플랫폼 요청 형식으로 전면 재작성
지역 필터 정확도
"대구" 포함검사가 "해운대구"에 오탐
시도 정식명칭("대구광역시") 단위 매칭으로 변경
시간 데이터 방어
실API의 2400(24시) 값이 크래시 유발
정규화 + 사용 시점 2단계 방어 코드
더위쉼표
09 / 38
Notes: 문제해결 방향 결정 전반부입니다.

## Slide 10
02 개발내용 — 2.2 (2/2)
문제해결 방향 결정
결정
문제 상황
결정 내용
실좌표 우선 사용
실좌표가 있어도 지도가 합성좌표 재계산
_ensure_coords()로 실좌표 우선, 없는 행만 보완
FastAPI/SQLite 시점
4시간 MVP에서는 보류
RFP 필수 항목 → 이후 세션에서 추가, 로컬 폴백 유지
DB 클라우드 전환
팀원마다 DB가 로컬에 따로 존재
Supabase 듀얼 백엔드, .env 유무로 자동 분기
보호자 모드 구현
RFP가 명시적으로 구현제외 처리
팀 논의 후 "보너스 기능"으로 풀버전 구현 결정
위험 신고 UX
본인모드↔보호자모드 메뉴 이동이 번거로움
본인모드에 상태패널 임베드, "위험해요"가 보호자연결 여부 자동 판단
더위쉼표
10 / 38
Notes: 문제해결 방향 결정 후반부입니다.

## Slide 11
03
시퀀스 다이어그램
전체 시스템 흐름 · 보호자 모드
11 / 38
Notes: 세 번째 항목, 시퀀스 다이어그램입니다.

## Slide 12
03 시퀀스 다이어그램 — 3.1
전체 시스템 흐름 백엔드 경유 + 로컬 폴백
더위쉼표
12 / 38
Notes: 백엔드 경유가 기본, 실패 시 로컬 직접호출로 폴백합니다.

## Slide 13
03 시퀀스 다이어그램 — 3.2
보호자 모드 시퀀스
더위쉼표
13 / 38
Notes: 보호자 모드는 외출 세션과 이벤트 로그 중심으로 동작합니다.

## Slide 14
04
데이터 구조화
필드 매핑 · 처리 파이프라인 · 검색 반경
14 / 38
Notes: 네 번째 항목, 데이터 구조화입니다.

## Slide 15
04 데이터 구조화 — 4.1
API 응답 필드 → 내부 스키마 매핑
safetydata.go.kr /V2/api/DSSP-IF-10942 실응답 기준
내부 필드
실제 API 필드
비고
shelter_id
RSTR_FCLTY_NO
name
RSTR_NM
region
(자체 추출)
주소에서 정규식 추출, 시도 정식명칭 단위 매칭
address
RN_DTL_ADRES
도로명 전체주소
open/close_time
WKDAY_OPER_BEGIN/END_TIME
'0900' → '09:00' 정규화, 24시(2400) 보정
is_night_open
CHCK_MATTER_NIGHT_OPN_AT
ac/fan_count
COLR_HOLD_ARCNDTN / ELEFN
냉방시설 수
capacity
USE_PSBL_NMPR
lat / lng
LA / LO
실좌표 — 있으면 항상 우선 사용
facility_type
FCLTY_TY (코드)
명칭 매핑표 미확보로 고정값
더위쉼표
15 / 38
Notes: 실API 응답 필드를 내부 스키마로 정규화했습니다.

## Slide 16
04 데이터 구조화 — 4.2 ~ 4.4
처리 파이프라인과 검색 반경
PIPELINE
원본 쉼터 목록
지역 필터
좌표 확보 (실좌표 우선)
거리 계산 Haversine
반경 필터 1→2→4→전체
운영시간 매칭
정렬 (가능→거리→냉방)
추천 Top N
4.3 보호자 모드 데이터 흐름
본인모드 상태패널이 get_active_outing(이름)을 조회해 세션 있음 → 상태별 버튼(체크인 / 귀가 / 괜찮아요 / 위험해요), send_checkin("need_help")으로 세션 상태 갱신 + 이벤트 기록 세션 없음 → "위험해요" 클릭 시 create_emergency_report() 독립 기록
4.4 활동유형별 검색 반경
산책
0.5 km
장보기 · 용무
0.8 km
업무 (야외근로)
2.0 km
등하교
0.5 km
기타
1.0 km
수치는 팀 논의로 정한 초기값 — 통계적 근거 보강은 개선 과제
더위쉼표
16 / 38
Notes: 처리 파이프라인과 활동유형별 반경입니다.

## Slide 17
05
ERD
7개 테이블 · 듀얼 백엔드 설계
17 / 38
Notes: 다섯 번째 항목, ERD입니다.

## Slide 18
05 ERD
데이터 모델
설계 특징
SHELTERS 는 행안부 API 응답 캐시 — last_synced_at 으로 갱신시점 추적(NFR-003)
OUTING_SESSIONS ↔ OUTING_EVENTS 는 1:N — 외출 하나에 타임라인 이벤트가 순서대로 쌓임
EMERGENCY_REPORTS 는 의도적으로 무관계 — 보호자 연결이 없는 독립 신고용 별도 테이블
SQLite / PostgreSQL 듀얼 백엔드 — db.py가 DATABASE_URL 유무로 자동 분기
더위쉼표
18 / 38
Notes: 추천 요청·결과·안내문, 그리고 외출 세션 계열 테이블로 구성됩니다.

## Slide 19
06
적정기술 선택
논리적 전개과정 · MVP 시퀀스 선정
19 / 38
Notes: 여섯 번째 항목, 적정기술 선택입니다.

## Slide 20
06 적정기술 선택 — 6.1
논리적 전개과정
질문
후보
판단 기준
결론
초기 개발 속도
React+백엔드 / Streamlit
4시간 제약 하 완성 가능성
Streamlit — 이후 백엔드만 얹어 확장
거리계산 좌표
GPS / 지역선택 프록시
브라우저 권한 의존 = 데모 리스크
지역선택 프록시, 실좌표 확보 시 우선 사용
공공데이터 순서
승인 대기 / 샘플 먼저
API 승인 대기가 병목
샘플 CSV로 로직 완성 → 무중단 교체
백엔드 분리 시점
처음부터 / 나중에
RFP 필수지만 로직 완성이 급함
나중에 추가, 로직 재사용 + 로컬 폴백
좌표 일부만 있을 때
전부 재계산 / 있는 것만 보완
실좌표 무시하면 DAR-003 위반
실좌표 우선, 부족분만 합성 보완
이상 데이터 방어
한 곳 / 여러 층
전국 데이터에서 실제 크래시 경험
2단계 방어 — 정규화 + 사용시점
DB 위치
로컬 SQLite / 클라우드
"팀원끼리 같은 DB를 보고싶다"
Supabase 듀얼, .env 유무로 자동 폴백
보호자 기능 여부
RFP 준수(제외) / 보너스
팀이 필요성 재검토
풀버전 구현, 발표에서 보너스임을 명시
더위쉼표
20 / 38
Notes: 후보와 판단 기준, 결론을 정리했습니다.

## Slide 21
06 적정기술 선택 — 6.2
MVP 시퀀스 선정 및 구현
1
범위 확정
4시간 내 완결된 결과물 필요
2
샘플 데이터 확보
데이터 없이는 이후 단계 모두 막힘
3
매칭 로직 구현
단위 테스트로 먼저 검증
4
Streamlit 화면 구현
디버깅 범위를 좁히기 위해 로직 이후
CHECKPOINT
"입력 → 결과 출력이 되는가?"
최소 완성선 통과 후에만 다음 단계
5
지도 추가
시각적 임팩트 큼
6
AI 안내문구 연동
폴백 안전장치 동반
7
UI 폴리싱
기능 완성 후 마지막
8
엣지케이스 처리
정상 케이스 안정화 후 예외 보강
9
RFP 재정렬
정식 요구사항 확정 이후
10
실API·백엔드·DB 확장
로직 안정 후 인프라 확장
11
보호자모드 풀구현
핵심 기능 안정화 후 보너스 기능 착수
더위쉼표
21 / 38
Notes: MVP는 체크포인트 중심으로 11단계로 진행했습니다.

## Slide 22
07
아키텍처 정의
계층 분리 · 다중 폴백 · 단일 진실 공급원
22 / 38
Notes: 일곱 번째 항목, 아키텍처 정의입니다.

## Slide 23
07 아키텍처 정의
시스템 구성도
아키텍처 원칙
1. 계층 분리 화면 / API / 로직 / 데이터를 독립 모듈로 분리해, 백엔드 유무와 무관하게 로직 모듈을 그대로 재사용
2. 다중 폴백 백엔드→로컬직접호출, 실API→CSV, Claude→템플릿, Supabase→SQLite — 4곳 모두 상위 실패 시 하위로 자동 전환
3. 단일 진실 공급원(SSOT) db.py public 함수 시그니처가 고정 — 백엔드가 바뀌어도 app.py / api_server.py는 수정 불필요
더위쉼표
23 / 38
Notes: 프론트·백엔드·로직·데이터·외부서비스 5계층 구조입니다.

## Slide 24
08
개발시퀀스 정의
Phase 0 ~ Phase 11 · 커밋 단위 재구성
24 / 38
Notes: 여덟 번째 항목, 개발시퀀스 정의입니다.

## Slide 25
08 개발시퀀스 정의
Phase 0 → Phase 11
Phase
작업 내용
산출물
Phase 0
PRD/RFP 기반 요구사항 정의
RFP 문서, 데이터 모델 초안
Phase 1
핵심 로직 스켈레톤 (지역필터+시간매칭)
matching.py v1
Phase 2
Streamlit 화면 골격 (입력→결과)
app.py v1
Phase 3
샘플 데이터 생성 (대구 107건 CSV)
shelters.csv
Phase 4
UI 고도화 (지도·브랜드·메뉴)
Folium 연동, 로고, CSS
Phase 5
RFP 재정렬 (활동유형·Haversine·반경확장)
matching.py v2, geo.py
Phase 6
백엔드·DB 계층 추가
api_server.py, db.py v1
Phase 7
실API 연동 (엔드포인트 재확인 포함)
shelter_api.py
Phase 8
데이터 정합성 버그 수정
지역매칭·시간파싱 방어코드
Phase 9
DB 클라우드 전환
db.py v2 (듀얼)
Phase 10
보호자모드 구현
외출세션·이벤트·신고 스키마, 보호자 UI
Phase 11
UX 마무리 및 버그 수정
모드선택 화면, 로고 이슈, 회귀테스트
Phase 전환 시점마다 "지금 데모 가능한가?"를 체크포인트로 삼아, 한 Phase가 실패해도 이전 Phase 상태로 시연 가능한 상태를 유지했다.
더위쉼표
25 / 38
Notes: 각 Phase 전환마다 데모 가능 여부를 확인했습니다.

## Slide 26
09
API 연동 문서
행안부 무더위쉼터 · Claude · Supabase
26 / 38
Notes: 아홉 번째 항목, API 연동 문서입니다.

## Slide 27
09 API 연동 문서 — 9.1
재난안전데이터공유플랫폼 (무더위쉼터)
기본주소
https://www.safetydata.go.kr
데이터ID
/V2/api/DSSP-IF-10942
요청 파라미터
serviceKey, sc-camel-return-type=json, pageNo, numOfRows
응답 구조
{ header: ..., body: [ ... ] } — body가 바로 리스트
인증
서비스키 발급 · IP 화이트리스트 전체허용 설정
페이지네이션
최대 15페이지(페이지당 1,000건) 순회 → "대구광역시" 포함 건만 필터링
오류 대응
호출 실패·응답없음 시 shelters.csv 샘플 데이터로 자동 폴백
TROUBLESHOOTING
최초 추정한 엔드포인트(data.go.kr의 HeatWaveShelter3)는 NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR 반환 → 실제로는 완전히 다른 플랫폼(safetydata.go.kr)의 API였음을 확인 후 전면 재작성
더위쉼표
27 / 38
Notes: 엔드포인트를 잘못 짚었다가 플랫폼 자체를 재확인한 사례입니다.

## Slide 28
09 API 연동 문서 — 9.2 ~ 9.3
Claude API · Supabase
Claude API — AI 방문 안내문구
SDK · 인증
anthropic (Python) · ANTHROPIC_API_KEY 환경변수
입력 제약 (AIR-002)
쉼터명·거리·운영시간·상태 등 시스템 계산값만 프롬프트로 전달
출력 제약 (AIR-003)
고유명사는 AI가 생성하지 않고 시스템이 문자열로 삽입 — 할루시네이션 방지
장애 대응 (AIR-005)
키 없음·호출 실패 시 f-string 템플릿 문구로 자동 대체
Supabase (PostgreSQL)
연결 방식
DATABASE_URL 환경변수 (Session pooler URI)
드라이버
psycopg2-binary
연결 형태
postgresql://postgres.[프로젝트ID]:[비밀번호]@aws-리전.pooler.supabase.com:5432/postgres
폴백
환경변수 없으면 로컬 SQLite 자동 사용
스키마 동기화
init_db()가 신규 컬럼을 기존 테이블에 자동 추가
더위쉼표
28 / 38
Notes: AI는 설명 역할로 제한하고, DB는 환경변수로 분기합니다.

## Slide 29
10
개발 진행
스켈레톤 코드 · 에러처리 · 테스트
29 / 38
Notes: 열 번째 항목, 개발 진행입니다.

## Slide 30
10 개발 진행 — 10.1
기본 스켈레톤 코드
초기 매칭 로직 — 활동유형·거리계산 추가 전 최소형태
def recommend_shelters(df, region, input_time_str, top_n=10):
input_time = _parse_time(input_time_str)
result = df[df["region"] == region].copy()
result["availability"] = result.apply(
lambda row: _get_availability(
input_time,
_parse_time(row["open_time"]),
_parse_time(row["close_time"]),
), axis=1,
)
result = result.sort_values(by=["availability"])
return result.head(top_n)
Streamlit 최소 골격
region = st.selectbox("지역", regions)
time_input = st.time_input("방문 예정 시간")
if st.button("쉼터 찾기"):
results = recommend_shelters(
df, region,
time_input.strftime("%H:%M"),
)
for _, row in results.iterrows():
st.write(row["name"],
row["availability"])
여기서 출발해 활동유형 · Haversine 거리 · 반경확장 · AI 안내문구 · 보호자 세션이 순차적으로 얹혔다.
더위쉼표
30 / 38
Notes: 최소 형태의 매칭 로직과 화면 골격입니다.

## Slide 31
10 개발 진행 — 10.2
에러처리
문제 상황
처리 방식
백엔드(FastAPI) 미기동
requests 타임아웃 캐치 → 로컬 직접호출로 전환
행안부 API 호출 실패
try/except → CSV 샘플 데이터 폴백
Claude API 키 없음·실패
조건 분기 → 템플릿 문구 생성
Supabase 연결 없음
DATABASE_URL 미설정 감지 → SQLite 폴백
운영시간 2400 등 비정상 데이터
정규화 단계에서 23:59로 보정, 사용 시점에서도 범위체크 후 안전 기본값
지역명 오탐 ("해운대구" ⊃ "대구")
단순 substring 매칭 대신 시도 정식명칭 단위 매칭으로 교체
구버전 Streamlit 미지원 API
try/except TypeError 로 감지 후, 해당 기법 자체를 제거하고 버전 독립적 방식으로 재작성
더위쉼표
31 / 38
Notes: 7가지 실패 상황과 처리 방식입니다.

## Slide 32
10 개발 진행 — 10.3
테스트 진행
거리 · 반경 · 정렬
result = recommend_shelters(
df, '대구 북구', '14:30', '산책', top_n=5)
assert result['_expanded'].iloc[0] in (True, False)
assert (result['distance_km']
.diff().dropna() >= 0).all()
지역 오탐 방지
assert _address_matches_region(
'부산광역시 해운대구 센텀동로 200', '대구') == False
assert _address_matches_region(
'대구광역시 남구 대명동 123', '대구') == True
시간 파싱 방어
assert _parse_time_field('2400', '18:00') == '23:59'
assert _parse_time('garbage') == time(0, 0)
# 크래시 대신 안전 기본값
DB 회귀 (보호자모드)
sid = start_outing('김영자', ...)
checkin_shelter(sid); send_checkin(sid, 'ok')
assert get_outing_by_id(sid)['status'] == 'checked_in'
assert get_outing_by_id(sid)['checkin_requested_at'] is None
테스트는 매 기능 추가 직후 바로 실행해, 회귀(regression) 여부를 즉시 확인하는 방식으로 진행했다.
더위쉼표
32 / 38
Notes: 기능 추가 직후 바로 테스트를 돌려 회귀를 확인했습니다.

## Slide 33
11
결과물 시연 및 리뷰
데모 시나리오 6단계 · RFP 대비 자체 리뷰
33 / 38
Notes: 열한 번째 항목, 결과물 시연 및 리뷰입니다.

## Slide 34
11 시연 및 리뷰 — 11.1
데모 시나리오
01
모드선택
앱 진입 시 "본인모드" / "보호자모드" 선택
02
본인모드 추천
지역·시간·활동유형 입력 → 실API 기반 추천 → 지도+카드+AI 안내문구
03
안전상태 패널
검색화면 내에서 외출 시작 / 체크인 / 귀가 / 안부공유
04
위험 신고
보호자 연결 있으면 즉시 알림, 없으면 자동 독립신고 시뮬레이션
05
보호자모드
요약카드(진행중·응답필요·도움요청), 안부요청·긴급호출, 시간순 타임라인
06
전체 쉼터 보기
지역 필터 없이 대구 전체 실좌표 지도 표시
더위쉼표
34 / 38
Notes: 모드선택부터 전체 쉼터 보기까지 6단계로 시연합니다.

## Slide 35
11 시연 및 리뷰 — 11.2
자체 리뷰 (RFP 대비)
달성
필수(FUR/ALR/DAR/SIR/AIR) 요구사항 대부분 ✅ — 시설구분 명칭·기상청 연동 등 일부만 ⚠️ / ❌
보너스
RFP가 명시적으로 제외한 보호자모드를 팀 판단으로 풀구현 — 발표에서 "RFP 범위 밖 보너스"임을 명확히 고지
투명성
좌표는 실API 우선, 일부 미제공 건은 합성좌표로 보완 — 화면에 실/합성 여부를 항상 캡션으로 명시
개선 여지
활동유형별 반경 수치의 통계적 근거 부족(팀 논의 초기값) · 실시간 안부 알림이 아닌 수동 새로고침 기반
더위쉼표
35 / 38
Notes: RFP 대비 달성도와 한계를 솔직하게 정리했습니다.

## Slide 36
12
후기
잘 됐던 점 · 어려웠던 점 · 배운 점
36 / 38
Notes: 마지막 항목, 후기입니다.

## Slide 37
12 후기
팀 공통 회고
잘 됐던 점
폴백 설계 원칙(백엔드·실API·AI·DB 4곳)을 처음부터 일관되게 적용해, 개발 중 여러 번 오류가 나도 데모가 끊긴 적이 없었다.
범위가 계속 왔다갔다 했지만, 그때마다 "지금 데모 가능한가"를 기준으로 삼아 방향을 잃지 않았다.
어려웠던 점
외부 공공API는 문서만으로 엔드포인트·필드명을 확신할 수 없어, 키를 받아 직접 호출해보기 전까지 여러 번 헤맸다.
그럴듯해 보이는 필터링 로직도 실데이터로 검증하지 않으면 숨은 버그를 놓친다는 것을 체감했다.
Streamlit 버전 차이로 인한 UI 버그를 겪으며, 최신 기능 의존보다 버전 독립적 방식이 안전함을 배웠다.
배운 점
RFP는 한 번 정해지면 끝이 아니라, 제약(시간·데이터·기술) 안에서 계속 재조정되는 살아있는 문서라는 것.
"구현 제외"로 명시된 기능도 팀 판단으로 추가할 수 있지만, 그 판단의 배경을 스스로 설명할 수 있어야 한다는 것.
※ 팀원 개별 소감은 이 형식에 맞춰 추가로 채워 넣습니다.
더위쉼표
37 / 38
Notes: 공통 회고 포인트입니다. 팀별 소감은 각자 추가합니다.

## Slide 38
CLOSING
항상 데모 가능한 상태로, 가족까지 안심시키는 폭염 안전 서비스
기대 효과
폭염 취약계층의 온열질환 예방 보호자의 실시간 안심
확장 방향
기상청 연동 · 실시간 쉼터 혼잡도 지자체 협업 · 한파 등 타 재해 확장
python4팀 · 박동훈 · 서지희 · 정세진 · 박준호 · 2026.08
38 / 38
Notes: 감사합니다. 질문 받겠습니다.